**Доклад**

**о реализации в 2015 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  |
| Отчетная дата | 2015 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя |  Начальник отдела ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Шутова Л.Л8 (4712) 54-89-32 |
| Дата составления отчета (доклада) | «23» марта 2016 г. |
| Подпись руководителя структурного подразделения Администрации Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Л.Л.Шутова) |

**Доклад**

**О реализации в 2015 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

 Целями муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» (далее-Программа) являются:

 - обеспечение населения Курского района Курской области экологически чистой водой;

 - осуществление отдельных мероприятий в установленной сфере.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры;

- снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду;

- реализация поселениями Курского района Курской области переданных полномочий в сфере экологической безопасности и природопользования.

 Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Программы были предусмотрены подпрограммы:

 Подпрограмма «Экология и чистая вода Курского района Курской области»основные мероприятия**:**

 **-** *устройство электромеханических водозаборных установок в Курском районе Курской области финансовое обеспечение* **–** 1142,7 тыс. руб.

 Выполнение данного мероприятия позволило обеспечить питьевой водой население д. Малое Мальцево и д. Безобразово Бесединского сельсовета; х. Топорок Брежневского сельсовета;д.Винниково – Николаевка Винниковского сельсовета; с. Веденское Шумаковского сельсовета;

 *- текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности –3 947,1 тыс. руб.*

 Выполнение данного мероприятия позволило обеспечить питьевой водой население с. Веденское Шумаковского сельсовета; д. 1-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета; п. Заповедный Новопоселеновского сельсовета.

 Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме 5089,8 тыс. руб., исполнение составило 3799,0 тыс. руб., или 74,6 %,

 Не в полном объеме выполнено мероприятие *-* текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности при плане 3947,1 тыс. руб. фактическое исполнение составило 2661,4 тыс. руб. или 67%. Лимиты бюджетных обязательств планировались на проведение текущего ремонта скважин, водопроводов, башен в случае выхода их из строя. По истечению финансового года проведение расходов на данное мероприятие не потребовалось.