Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Показатель  (индикатор)  (наименование)  |  Ед. измерения |  Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)  |
|  | отчетный  год 2015 год |  |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  | 5 |  6  |
|  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»  |
| 1 | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: Увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,8% (с 5,32% в 2015г. до 26,6% в 2019г.)  | % | 5,32 | 5,32 |  |
| 2 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (с 11,1% в 2015г. до 100 % в 2019г.) | % | 11,1 |  |  |
|  Подпрограмма «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |
| 4 | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет:Увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,8% (с 5,32% в 2015г. до 26,6% в 2019г.)  | % | 5,32 | 5,32 |  |
|  Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |
| ..5 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (с 11,1% до 100 % в 2019г.) | % | 11,1 |  |  |

 Таблица 13

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | **Фактический срок** | **Результаты** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015** |
| **Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Устройство электромеханических водозаборных установок в Курском районе Курской области | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской областиСоисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Повышение качества предоставляемых населению Курского района Курской области услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: увеличение ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21.28% (с 5,32 в 2015г. до 26,6% в 2019г.) | Достигнуто 5,32% |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению | Произведен ремонт объектов водоснабжения требующих ремонта |  |
| **Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области»** |
| 3 | Основное мероприятие 2.1 Спил аварийных деревьев, больных малоценных насаждений на территории Курского района Курской области | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Увеличение спиленных (снесенных) на территории Курского района Курской области аварийных деревьев, больных, малоценных насаждений на 55% (с 25% в 2015 году до 80% в 2019 году) |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области | Увеличение объема ликвидируемых на территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (со11,1% в 2015г. до 100% в 2019г.) |  |  |

Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию муниципальной программы

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы, ведомственной целевой  программы,  основного  мероприятия  |  Ответственный  исполнитель, соисполнители,  участники  |  Код бюджетной  классификации  |  Расходы  (тыс. рублей), годы  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января 2015г.  |  сводная бюджетная роспись  на 31.12.2015г. | кассовое исполнение  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 7  |  8  |  9  |  10  |
| Муниципальная программа  | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего  |  x  |  x  |  x  | x  | 1 180 000,00 | 5 089 758,70 | 3 799 024,00 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области соисполнитель Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  |  x   |  x   | x  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Экология и чистая вода Курского района Курской области | всего  |  |  x  |  x  | x  | 380 000,00 | 5 089 758,70 | 3 799 024,00 |
| ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители:Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  |  x  |  x  | x  |  |  |  |
| Основное мероприятие 0.1  | Устройство электромеханических водозаборных установок в Курском районе Курской области | ответственный исполнитель мероприятияОтдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители:Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001001 | 05020502 | 06114270611342 | 200200 | 380 000,00 | 159 670,00983 000,00 | 154 732,00982 935,00 |
| Основное мероприятие 0.2 | Текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности | ответственный исполнитель мероприятииОтдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители:Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001001 | 05020502 | 06114270611342 | 200200 |  | 2 047 088,701 900 000,00 | 798 068,001 863 289,00 |
|  |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | всего | х | х | х | х | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители:Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  Спил аварийных деревьев, больных малоценных насаждений на территории Курского района Курской области | ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители:Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0502 | 0621469 | 200 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области | ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители:Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0502 | 0621469 | 200 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 17

Информация

о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  |  Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия  |  Источники  ресурсного  обеспечения  |  Оценка расходов [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdmin%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B32015%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.doc#Par1472) | Фактическиерасходы [<2>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdmin%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B32015%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.doc#Par1473) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| Муниципальная программа  | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего  | 5 089 758,70 | 3 799 024,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 2 206 758,70 | 952 800,00 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 2 883 000,00 | 2 846 224,00 |
| местные бюджеты поселений  | - | - |
| внебюджетные источники  | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | всего  | 5 089 758,70 | 3 799 024,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 2 206 758,70 | 952 800,00 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 2 883 000,00 | 2 846 224,00 |
| местные бюджеты поселений  | - | - |
| внебюджетные источники  | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | всего  | - | - |
| бюджет Курского района Курской области | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местные бюджеты поселений | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Таблица 19

**Сведения**

**об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Показатель (индикатор)  (наименование)  |  Ед. измерения | Значенияпоказателей(индикаторов)муниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы | Обоснованиеотклонений значенийпоказателя(индикатора) наконец отчетногогода (при наличии) |
| Текущий год 2016 |
| план | Ожидаемое значениена конец года |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  |  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»  |
| 1 | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: Увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,8% (с 5,32% в 2015г. до 26,6% в 2019г.)  | % | 10,64 | 10,64 |  |
| 2 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (с 11,1% в 2015г. до 100 % в 2019г.) | % | 33,2 | 33,2 |  |
|  | Подпрограмма «Экология и чистая вода Курского района Курской области» |
| 4 | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет:Увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,8% (с 5,32% в 2015г. до 26,6% в 2019г.)  | % | 10,64 | 10,64 | 4 |
| Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» |
| ...6 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (с 11,1% до 100 % в 2019г.) | % | 33,2 | 33,2 |  |