Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года (при наличии) |
|  | отчетный  год 2015 год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | | | | | | | |
| 1 | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: Увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,8% (с 5,32% в 2015г. до 26,6% в 2019г.) | | % | 5,32 | | 5,32 |  |
| 2 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (с 11,1% в 2015г. до 100 % в 2019г.) | | % | 11,1 | |  |  |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | | | | | | | |
| 4 | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет:  Увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,8% (с 5,32% в 2015г. до 26,6% в 2019г.) | | % | 5,32 | | 5,32 |  |
| Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | | | | | | | |
| ..5 | | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (с 11,1% до 100 % в 2019г.) | % | 11,1 | |  |  |

Таблица 13

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода Курского района Курской области»** | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Устройство электромеханических водозаборных установок в Курском районе Курской области | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнитель:  -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Повышение качества предоставляемых населению Курского района Курской области услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: увеличение ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21.28% (с 5,32 в 2015г. до 26,6% в 2019г.) | Достигнуто 5,32% |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению | Произведен ремонт объектов водоснабжения требующих ремонта |  |
| **Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области»** | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 2.1 Спил аварийных деревьев, больных малоценных насаждений на территории Курского района Курской области | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнитель:  -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Увеличение спиленных (снесенных) на территории Курского района Курской области аварийных деревьев, больных, малоценных насаждений на 55% (с 25% в 2015 году до 80% в 2019 году) |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области | Увеличение объема ликвидируемых на территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (со11,1% в 2015г. до 100% в 2019г.) |  |  |

Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию муниципальной программы

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. рублей), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план на 1  января  2015г. | сводная  бюджетная  роспись  на  31.12.2015г. | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная  программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | x | x | x | x | 1 180 000,00 | 5 089 758,70 | 3 799 024,00 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной программы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  соисполнитель  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области | всего |  | x | x | x | 380 000,00 | 5 089 758,70 | 3 799 024,00 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы  Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное  мероприятие 0.1 | Устройство электромеханических водозаборных установок в Курском районе Курской области | ответственный  исполнитель  мероприятия  Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001  001 | 0502  0502 | 0611427  0611342 | 200  200 | 380 000,00 | 159 670,00  983 000,00 | 154 732,00  982 935,00 |
| Основное  мероприятие 0.2 | Текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности | ответственный  исполнитель  мероприятии  Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001  001 | 0502  0502 | 0611427  0611342 | 200  200 |  | 2 047 088,70  1 900 000,00 | 798 068,00  1 863 289,00 |
|  |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | всего | х | х | х | х | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы  Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | х | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Спил аварийных деревьев, больных малоценных насаждений на территории Курского района Курской области | ответственный  исполнитель  подпрограммы  Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0502 | 0621469 | 200 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ликвидация отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на территории Курского района Курской области | ответственный  исполнитель  подпрограммы  Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  Соисполнители:  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0502 | 0621469 | 200 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 17

Информация

о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов  [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\мониторинг2015\Методика%20по%20программам.doc#Par1472) | Фактические  расходы [<2>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\мониторинг2015\Методика%20по%20программам.doc#Par1473) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего | 5 089 758,70 | 3 799 024,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 2 206 758,70 | 952 800,00 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 2 883 000,00 | 2 846 224,00 |
| местные бюджеты поселений | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | всего | 5 089 758,70 | 3 799 024,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 2 206 758,70 | 952 800,00 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 2 883 000,00 | 2 846 224,00 |
| местные бюджеты поселений | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | всего | - | - |
| бюджет Курского района Курской области | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местные бюджеты поселений | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Таблица 19

**Сведения**

**об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | | Значения  показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы | | | | | Обоснование  отклонений значений  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при наличии) |
| Текущий год 2016 | | | | |
| план | | | Ожидаемое значение  на конец года | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет: Увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,8% (с 5,32% в 2015г. до 26,6% в 2019г.) | | % | | 10,64 | 10,64 | |  | |
| 2 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (с 11,1% в 2015г. до 100 % в 2019г.) | | % | | 33,2 | 33,2 | |  | |
|  | Подпрограмма «Экология и чистая вода Курского района Курской области» | | | | | | | | |
| 4 | Повышение качества предоставляемых населению Курского района услуг по водоснабжению будет достигнуто за счет:  Увеличения ввода в эксплуатацию электромеханических водозаборных колонок на 21,8% (с 5,32% в 2015г. до 26,6% в 2019г.) | % | | 10,64 | | | 10,64 | | 4 |
| Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Курского района Курской области» | | | | | | | | | |
| ...6 | Увеличение объема ликвидируемых с территории Курского района Курской области отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках на 88,9% (с 11,1% до 100 % в 2019г.) | % | | 33,2 | | | 33,2 | |  |