Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Показатель  (индикатор)  (наименование)  |  Ед. измерения |  Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)  |
|  год, предшествующий отчетному 2014 | отчетный год 2015 год |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» Подпрограмма1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области»  |
| 1 | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28 % (с 70% в 2015г. до 98 % в 2019г.)...  | % | 42 | 70,0 | 70,0 |  |
| 2 | Повышение уровня газификации домов (квартир) природным газом на 11,8% ( с 87,0% в 2015г. до 98,8% в 2019г.) | % | 75,2 | 87,0 |  |  |
| 3 | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 0,5% | % |  |  |  |  |

 Таблица 13

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | **Фактический срок** | **Результаты** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Изготовление проектно-сметной документации на объекты водо-, газоснабжения в Курском районе Курской области | Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской областиСоисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28% (с 70% в 2015 г. до 98% в 2019г.)Повышение уровня газификации домов (квартир) природным газом на 11,8% (с 87% в 2015г. до 98,8% в 2019г.) | В 2015г. ПСД на объекты водоснабжения приняты от МО «Моковский сельсовет» и МО «Полянский сельсовет» |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Строительство объектов водо-, газоснабжения в Курском районе Курской области | Введены новые мощности сетей водопровода в с.Отрешково Винниковского сельсовета |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Организация водоснабжения населения в Курском районе Курской области | Подключены к водопроводу в с. Отрешково новые потребители в кол-ве 30 ед. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Проектирование, строительный контроль и авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской областиСоисполнитель: -отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 0,5 % | Осуществленный строительный контроль над строительством объектов дорожного и автомобильного значения обеспечивает качественное выполнение СМР |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области | Выполненные программные мероприятия позволили увеличить протяженность дорог с твердым покрытием в Курском районе |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы, ведомственной целевой  программы,  основного  мероприятия  |  Ответственный  исполнитель, соисполнители,  участники  |  Код бюджетной  классификации  |  Расходы  (тыс. рублей), годы  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января 2015 г.  |  сводная бюджетная роспись  на 31.12.2015г. | Кассовое исполнение  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 7  |  8  |  9  |  10  |
| Муниципальная программа  | «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»  | всего  |  x  |  x  |  x  | x  | 4 408,770 | 19 874,574 | 19 651,702 |
| ответственный исполнитель государственнойпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  |  |  x  |  x  | x  |  |  |  |
| соисполнитель 1Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  |  x  |  x  | x  | 4 408,770 | 19 874,574 | 19 651,702 |
| участник 1  |  |  x  |  x  | x  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» | всего  |  |  x  |  x  | x  | 4 408,770 | 19 874,574 | 19 651,702 |
| ответственный исполнитель подпрограммы Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители:Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области |  |  x  |  x  | x  |  |  |  |
| Основное Мероприятие 01 | Обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами | ответственный исполнитель Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители:Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001001 | 04090409 | 16150181611338 | 400400 | 0,000,00 | 7367,7782631,350 | 7211,7672575,631 |
|   | Изготовление проектно-сметной документации на объекты водо, газо- снабжения в Курском районе Курской областиСтроительство объектов водо-, газоснабжения в Курском районе Курской областиОрганизация водоснабжения населения в Курском районе Курской областиПроектирование, строительный контроль и авторский надзор при осуществлении строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения Курского района Курской области  | ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители:Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района | 001 | 0502 | 1611429 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители:Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001001001 | 050205020502 | 161501816113491611429 | 400400400 | 0,000,004408,770 | 2771,9405987,150590,086 | 2771,9405987,150590,086 |
| ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители:Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0502 | 1611429 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области Соисполнители:Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курского района Курской области | 001 | 0502 | 1611422 | 400 | 0,00 | 526,270 | 515,128 |

Таблица 17

Информация

о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  |  Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия  |  Источники ресурсного обеспечения  |  Оценка расходов [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdmin%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B32015%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.doc#Par1472) | Фактическиерасходы [<2>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdmin%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B32015%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.doc#Par1473) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| Муниципальная программа  | «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего  | 19874,574 | 19561,702 |
| бюджет Курского района Курской области | 1116,356 | 1105,214 |
| федеральный бюджет | 10139,718 | 9983,707 |
| областной бюджет  | 8618,500 | 8562,781 |
| местные бюджеты поселений  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области» | всего  | 19874,574 | 19561,702 |
| бюджет Курского района Курской области | 1116,356 | 1105,214 |
| федеральный бюджет | 10139,718 | 9983,707 |
| областной бюджет  | 8618,500 | 8562,781 |
| местные бюджеты поселений  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |

 Таблица 19

**Сведения**

**об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Показатель (индикатор)  (наименование)  |  Ед. измерения | Значенияпоказателей(индикаторов)муниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы | Обоснованиеотклонений значенийпоказателя(индикатора) наконец отчетногогода (при наличии) |
| Текущий год 2016 |
| план | Ожидаемое значениена конец года |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  Муниципальная программа «Социальное развитие села в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» Подпрограмма1 «Устойчивое развитие сельских территорий Курского района Курской области»  |
| 1 | Увеличение уровня обеспеченности населения Курского района Курской области питьевой водой из централизованных водопроводов на 28 % (с 70% в 2015г. до 98 % в 2019г.)...  | % | 77 | 77 |  |
| 2 | Повышение уровня газификации домов (квартир) природным газом на 11,8% ( с 87,0% в 2015г. до 98,8% в 2019г.) | % | 77 | 77 |  |
| 3 | Прирост протяженности дорог с твердым покрытием на 0,5% | % |  |  |  |