Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Показатель  (индикатор)  (наименование)  |  Ед. измерения | Значения показателей(индикаторов)муниципальнойпрограммы, подпрограммымуниципальнойпрограммы | Обоснование  отклонений  значений  показателя (индикатора) на конец  отчетного  года (при  наличии)  |
|  год, предшествующий отчетному 2014 | отчетный  год 2015 |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| ..1 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области  | % | 11,5 | 15,6 | 15,6 |  |
| 2 | Экономия электрической энергии | Тыс.кВтч | 1,5 | 1,8 | 1,8 |  |
| 3 | Экономия воды | Тыс.куб.м. | 54,1 | 57,3 | 57,3 |  |
| 4 | Экономия газа | Тыс.куб.м. | 1,44 | 1,36 | 1,36 |  |
|  Подпрограмма «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |
| 1 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области  | % | 11,5 | 15,6 | 15,6 |  |
| 2 | Экономия электрической энергии | Тыс.кВтч | 1,5 | 1,8 | 1,8 |  |
| 3 | Экономия воды | Тыс.куб.м. | 54,1 | 57,3 | 57,3 |  |
| 4 | Экономия газа | Тыс.куб.м. | 1,44 | 1,36 | 1,36 |  |

--------------------------------

 Таблица 13

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Плановый срок** | **Фактический срок** | **Результаты** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»** |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Курском районе Курской области»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по переводу на автономное отопление зданий и сооружений муниципальных учреждений Курского района Курской области | ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области СоисполнителиУправление по делам образования и здравоохраненияАдминистрации Курского района Курской области | 2015г.2015г. | 2019г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской областиПовышение экономии электрической энергии на 1,2 кВтчПовышение экономии тепловой энергии до 574.6 тыс. Гкал | Затраты на использование энергоресурсов в 2015 году снизилисьПотребление электрической энергии снизилосьПотребление тепловой энергии снизилось |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Установка узлов учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Установка счетчика холодной воды  |  |
| 4.  | Основное мероприятие 1.4 Приобретение и установка водонагревателей |  |

Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Курского района Курской области

на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы, ведомственной целевой  программы,  основного  мероприятия  |  Ответственный  исполнитель, соисполнители,  участники  |  Код бюджетной  классификации  |  Расходы  (тыс. рублей), годы  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января 2015г.  |  сводная бюджетная роспись  на 31.12.2015г. | кассовое испол-  нение  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 7  |  8  |  9  |  10  |
| Муниципальная программа  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего  |  x  |  x  |  x  | x  | 5 450 000,00 | 10 152 543,00 | 10 150 500,00 |
| ответственный исполнитель государственнойпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  |  |  x  |  x  | x  |  |  |  |
| соисполнитель 1Управление по делам образования и здравоохраненияАдминистрации Курского района Курской области |  |  x  |  x  | x  | 5 450 000,00 | 10 152 543,00 | 10 150 500,00 |
| соисполнитель 2 Отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области  |  |  x  |  x  | x  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Энергосбережение в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего  |  x  |  x  |  x  | x  | 5 450 000,00 | 10 152 543,00 | 10 150 500,00 |
| ответственный исполнитель государственнойпрограммы Отдел ЖКХ, строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области  |  |  x  |  x  | x  |  |  |  |
| соисполнитель 1Управление по делам образования и здравоохраненияАдминистрации Курского района Курской области |  |  x  |  x  | x  | 5 450 000,00 | 10 152 543,00 | 10 150 500,00 |
|  |  | соисполнитель 2 Отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области  |  |  x  |  x  | x  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение мероприятий по переводу на автономное отопление зданий и сооружений муниципальных учреждений Курского района Курской области | ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области СоисполнителиУправление по делам образования и здравоохраненияАдминистрации Курского района Курской области | 006006 | 07020701 | 05114340511434 | 612612 | 5450000,00,00 | 8728152,00880000,00 | 8726415,00880000,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Установка узлов учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабжения | ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области СоисполнителиУправление по делам образования и здравоохраненияАдминистрации Курского района Курской области | 006006 | 07010702 | 05114340511434 | 612612 | 0,000,00 | 211407,00209836,00 | 211407,00209836,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Установка счетчика холодной воды | ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области СоисполнителиУправление по делам образования и здравоохраненияАдминистрации Курского района Курской области | 006 | 0702 | 0511434 | 612 | 0,00 | 44984,00 | 44984,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Приобретение и установка водонагревателей | ответственный исполнитель мероприятия Отдел ЖКХ,строительства и жилищной деятельности Администрации Курского района Курской области СоисполнителиУправление по делам образования и здравоохраненияАдминистрации Курского района Курской области | 006006 | 07010702 | 05114340511434 | 612612 | 0,000,00 | 38600,0039564,00 | 38600,0039258,00 |
|  |

--------------------------------

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. <2> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 17

Информация

о расходах бюджета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов поселений и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы

 рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  |  Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия  |  Источники  ресурсного  обеспечения  |  Оценка расходов [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdmin%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B32015%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.doc#Par1472) | Фактическиерасходы [<2>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdmin%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B32015%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.doc#Par1473) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| Муниципальная программа  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего  | 10152543,00 | 10150500,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 10152543,00 | 10150500,00 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| местные бюджеты поселений  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |
| Подпрограмма  | «Энергосбережение в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | всего  | 10152543,00 | 10150500,00 |
| бюджет Курского района Курской области | 10152543,00 | 10150500,00 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| местные бюджеты поселений  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |

Таблица 19

**Сведения**

**об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Показатель (индикатор)  (наименование)  |  Ед. измерения | Значенияпоказателей(индикаторов)муниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы | Обоснованиеотклонений значенийпоказателя(индикатора) наконец отчетногогода (при наличии) |
| Текущий год 2016 |
| план | Ожидаемое значениена конец года |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
| ..1 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области  | % | 20 | 20 |  |
| 2 | Экономия электрической энергии | Тыс.кВтч | 2,1 | 2,1 |  |
| 3 | Экономия воды | Тыс.куб.м. | 61,2 | 61,2 |  |
| 4 | Экономия газа | Тыс.куб.м. | 1,93 | 1,93 |  |
|  Подпрограмма «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |
| 1 | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области  | % | 20 | 20 |  |
| 2 | Экономия электрической энергии | Тыс.кВтч | 2,1 | 2,1 |  |
| 3 | Экономия воды | Тыс.куб.м. | 61,2 | 61,2 |  |
| 4 | Экономия газа | Тыс.куб.м. | 1,93 | 1,93 |  |