### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 09 февраля 2018 г. № 343**

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2018г. и плановый период 2019 года»**

В соответствии с распоряжением Администрации Курского района Курской области от 28 октября 2013 года № 337 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Курский район» Курской области», в целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. № 2991, Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы».

2. Отделу дорожной деятельности, транспорта и связи (Пилюгина Л.В.) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Курского района Курской области по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности В.М. Сляднева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Курского района В.М. Рыжиков

УТВЕРЖДЕНО

 Постановлением Администрации Курского района Курской области от 09.02.2018 г. №343

**План**

**реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019годы» подпрограмм муниципальной программы и их значениях на 2018г. и на плановый период 2019 года**

**2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеподпрограммы,контрольногособытияпрограммы | Ответственныйисполнитель(ОИВ/ФИО) | Срокреализации(дата) | Объем ресурсного обеспечения (руб.) |
| Всего | Бюджет Курского района Курской области | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| 1. | Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курскойобласти на 2015-2019годы» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2018г.  | 62 205 189,90 | 62 205 189,90 | х | х | х |
| 2. |  Контрольное событиеРазработка и проверка локальных сметных расчетов (проектно-сметной документации)Ремонт, капитальный ремонт и выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального района «Курский район»:-Ремонт автомобильной дороги с твердым покрытием (к земельным участкам граждан СНТ «Строитель» (3-50 сектор, расположенных в нижнем бьефе левобережной плотины Курского водохранилища на реке Тускарь, д. Щетинка»-Ремонт дороги в д. 1-е Безлесное (150 п.м.) 2 очередь Лебяженского сельсовета Курского района, Курской области-Ремонт дороги в д. 2-е Курасово 2 очередь (245 м.п.) Пашковского сельсовета Курского района Курской области-Ремонт автодороги по ул. Ушакова (2 очередь) 103 мп Щетинского сельсовета Курского района-Текущий ремонт дороги по ул. Выгонная д.Нижнекасиново Брежневского сельсовета Курского района Курской области 350 м.п.-Текущий ремонт дороги в д. Ворошнево по ул. 1-я Коноплянка Ворошневского сельсовета Курского района Курской области (протяженностью 0,4 км)-Текущий ремонт дороги в д. Каменево Камышинского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 650 м.п.-Текущий ремонт дороги в д. Долгое Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 1000 м.п. 2 очередь (от магазина 21 век до д. Дурнево)-Текущий ремонт дороги в д. Татаренково Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 0,3 км (а/д "Курск-п.Искра"- Чаплыгино-Алябьево на км 0+800 влево)-Текущий ремонт дороги по ул. Мирная в д. Новопоселеновка Новопоселеновского сельсовета, Курского района Курской области, протяжённостью 500 мп.-Текущий ремонт дороги в д. Цветово по ул. Дружбы Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 480 мп. -Текущий ремонт дороги по улице Школьная в д. Полевая Полевского сельсовета Курского района Курской области 400 м.п.-Текущий ремонт дороги в с. Полянское Полянского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 350 м.п. (2 очередь)-Текущий ремонт дороги по ул. Золотой Колос д. Зорино Рышковского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 750 м.п. -Текущий ремонт дороги в д. Малая Шумаковка Шумаковского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью720 м.п. (3-я очередь)-Текущий ремонт дороги в д. Щетинка Щетинского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 150 мп.-Текущий ремонт автомобильной дороги "Крым"-1-я Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 760 м.п (2очередь)-Текущий ремонт дороги в д. Каменево Винниковского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 950 м.п. (III очередь)-Текущий ремонт дороги в д.Хмелевая Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области 600 м.п.-Текущий ремонт дороги Пашковского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,400 км (примыкание к автомобильной дороге «Курск-п.Искра» - Чаплыгино- Алябьево- Глебово- Денисово» съезд влево до МБУ «Глебовская СОШ».Содержание дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна |  2018г. | 43 792 038,9042 777 695,006 587 602,00531 236,00991 695,00362 454,001 710 181,00885 666,003 177 636,002 906 936,001 408 594,002 006 841,002 004 068,00617 814,001 927 826,002 614 597,003 951 381,00547 708,004 894 559,002 582 055,001 665 582,001 403 264,001 014 343,90 | 43 792 038,9042 777 695,00 6 587 602,00531 236,00991 695,00362 454,001 710 181,00885 666,003 177 636,002 906 936,001 408 594,002 006 841,002 004 068,00617 814,001 927 826,002 614 597,003 951 381,00547 708,004 894 559,002 582 055,001 665 582,001 403 264,001 014 343,90 | х | х | х |
| 3. | Контрольное событиеРазработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»: -«Автомобильная дорога по с.Колодное Полевского сельсовета Курского района Курской области»;-«Автомобильная дорога по с.Желяево Полянского сельсовета Курского района Курской области»Получение заключения государственной экспертизы проектов:-«Автомобильная дорога Большое Шумаково - Радино Лебяженского сельсовета Курского района Курской области»;-«Автомобильная дорога д. 2-е Безлесное – д. 2-е Букреево через х. Красный Пахарь Лебяженского сельсовета Курского района Курской области»-«Автомобильная дорога по с.Колодное Полевского сельсовета Курского района Курской области»;-«Автомобильная дорога по с.Желяево Полянского сельсовета Курского района Курской области»Осуществление строительного контроля и авторского надзора в ходе выполнения СМР | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна |  2018г. |  1 918 342,00300 000,00270 000,00 250 000,00 263 742,00200 000,00384 600,00250 000,00 |  1 918 342,00300 000,00270 000,00 250 000,00 263 742,00200 000,00384 600,00250 000,00 | х | х | х |
| 4. | Контрольное событиеМежевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна |  | 551 444,00 | 551 444,00 | х | х | х |
| 5. | Контрольное событиеСтроительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»:   -«Проезд по д. 2-я Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области»;-«Проезд по д. Халино Клюквинского сельсовета Курского района Курской области»;-«Проезд по д. Шагарово Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области»;-«Проезд по д. 2-е Шемякино Нижнемдведицкого сельсовета Курского района Курской области» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна |  2018г. | 15 843 365,00 4 000 000,00 3 910 577,00 3 932 788,004 000 000,00 | 15 843 365,004 000 000,003 910 577,00 3 932 788,004 000 000,00 | х | х | х |
| 6. | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019годы» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна  |   2018г. | 100 000,00 | 100 000,00 | х | х | х |
| 7. | Контрольное событиеОборудование уголков ПДД дошкольных и школьных учреждений, оснащение отрядов «Юные инспектора дорожного движения» для участия в областных соревнованиях; проведение акций: «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Зебра», «Школьные каникулы», «День знаний» и др. Используются световозвращающие приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна |  2018г. | 30 000,00 | 30 000,00 | х | х | х |
| 8. | Контрольное событиеУстановлены, заменены дорожные знаки и таблички, нанесена горизонтальная дорожная разметка, установлены системы контроля, выполнены работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна  |  2018г. | 70 000,00 | 70 000,00 | х | х | х |
| 19. | Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курскойобласти на 2015-2019годы» |  |  2018г. | 62 205 189,90 | 62 205 189,90 | х | х | х |

**2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курскойобласти на 2015-2019годы» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2019г.  | 58 330 800,00 | 58 330 800,00 | х | х | х |
| 2. |  Контрольное событиеРазработка и проверка локальных сметных расчетов (проектно-сметной документации)Ремонт, капитальный ремонт и выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального района «Курский район»:Ремонт дорог ( в соответствии с актамиоценки технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории Курского района)Содержание дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна |  2019г. | 33 668 900,0032 668 900,001000 000,00 | 33 668 900,0032 668 900,001000 000,00 | х | х | х |
| 3. | Контрольное событиеРазработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»: - «Автомобильная дорога по ул. Набережная в с. Колодное Полевского сельсовета Курского района Курской области»Автомобильная дорога к д.Городище Бесединского сельсоветаПолучение заключения государственной экспертизы проектовОсуществление строительного контроля и авторского надзора в ходе выполнения СМР | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна |  2019г. | 750 000,00250 000,00500 000,00 | 750 000,00250 000,00500 000,00 | х | х | х |
| 4. | Контрольное событиеМежевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна |  2019г. | 300 000,00 | 300 000,00 | х | х | х |
| 5. | Контрольное событиеСтроительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»:  -«Проезд по д. 2-е Шемякино Нижнемдведицкого сельсовета Курского района Курской области»-«Проезд по д. 2-я Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области»;-«Проезд по д. Халино Клюквинского сельсовета Курского района Курской области»;- «Автомобильная дорога по ул. Набережная в с. Колодное Полевского сельсовета Курского района Курской области»- «Автомобильная дорога по ул. Мирная в с. Колодное Полевского сельсовета Курского района Курской области»-"Автомобильная дорога Большое Шумаково - Радино Лебяженского сельсовета Курского района Курской области"-"Автомобильная дорога д. 2-е Белесное - д. 2-е Букреево через Красный Пахарь Лебяженского сельсовета Курского района Курской области"- «Автомобильная дорога по д. Кизилово Полевского сельсовета Курского района Курской области»  | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна |  2019г. | 23 524 000,001 188 204,007 098 395,001 477 618,003 000 000,001 759 783,003 000 000,003 000 000,003 000 000,00 | 23 524 000,001 188 204,007 098 395,001 477 618,003 000 000,001 759 783,003 000 000,003 000 000,003 000 000,00 | х | х | х |
| 6. | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019годы» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна  |    2019г. | 87 900,00 | 87 900,00 | х | х | х |
| 7. | Контрольное событиеОборудованы уголки ПДД дошкольных и школьных учреждений, оснащен отряд «Юные инспектора дорожного движения» для участия в областных соревнованиях; проведены акции: «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Зебра», «Школьные каникулы», «День знаний» и др. Используются световозвращающие приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна |  2019г. | 23 700,00 | 23 700,00 | х | х | х |
| 8. | Контрольное событиеУстановлены, заменены дорожные знаки и таблички, нанесена горизонтальная дорожная разметка, установлены системы контроля, выполнены работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна  |  2019г. | 64 200,00 | 64 200,00 | х | х | х |
| 19. | Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курскойобласти на 2015-2019годы» |  |  2019г. | 58 330 800,00 | 58 330 800,00 | х | х | х |