### АДМИНИСТРАЦИЯ

### КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 09 февраля 2018 г. № 343**

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2018г. и плановый период 2019 года»**

В соответствии с распоряжением Администрации Курского района Курской области от 28 октября 2013 года № 337 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Курский район» Курской области», в целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. № 2991, Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы».

2. Отделу дорожной деятельности, транспорта и связи (Пилюгина Л.В.) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Курского района Курской области по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности В.М. Сляднева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Курского района В.М. Рыжиков

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации Курского района Курской области от 09.02.2018 г. №343

**План**

**реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019годы» подпрограмм муниципальной программы и их значениях на 2018г. и на плановый период 2019 года**

**2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  контрольного  события  программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Срок  реализации  (дата) | Объем ресурсного обеспечения (руб.) | | | | |
| Всего | Бюджет Курского района Курской области | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Вне  бюджетные источники |
| 1. | Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курскойобласти на 2015-2019годы» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2018г. | 62 205 189,90 | 62 205 189,90 | х | х | х |
| 2. | Контрольное событие  Разработка и проверка локальных сметных расчетов (проектно-сметной документации)  Ремонт, капитальный ремонт и выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального района «Курский район»:  -Ремонт автомобильной дороги с твердым покрытием (к земельным участкам граждан СНТ «Строитель» (3-50 сектор, расположенных в нижнем бьефе левобережной плотины Курского водохранилища на реке Тускарь, д. Щетинка»  -Ремонт дороги в д. 1-е Безлесное (150 п.м.) 2 очередь Лебяженского сельсовета Курского района, Курской области  -Ремонт дороги в д. 2-е Курасово 2 очередь (245 м.п.) Пашковского сельсовета Курского района Курской области  -Ремонт автодороги по ул. Ушакова (2 очередь) 103 мп Щетинского сельсовета Курского района  -Текущий ремонт дороги по ул. Выгонная д.Нижнекасиново Брежневского сельсовета Курского района Курской области 350 м.п.  -Текущий ремонт дороги в д. Ворошнево по ул. 1-я Коноплянка Ворошневского сельсовета Курского района Курской области (протяженностью 0,4 км)  -Текущий ремонт дороги в д. Каменево Камышинского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 650 м.п.  -Текущий ремонт дороги в д. Долгое Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 1000 м.п. 2 очередь (от магазина 21 век до д. Дурнево)  -Текущий ремонт дороги в д. Татаренково Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 0,3 км (а/д "Курск-п.Искра"- Чаплыгино-Алябьево на км 0+800 влево)  -Текущий ремонт дороги по ул. Мирная в д. Новопоселеновка Новопоселеновского сельсовета, Курского района Курской области, протяжённостью 500 мп.  -Текущий ремонт дороги в д. Цветово по ул. Дружбы Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 480 мп.  -Текущий ремонт дороги по улице Школьная в д. Полевая Полевского сельсовета Курского района Курской области 400 м.п.  -Текущий ремонт дороги в с. Полянское Полянского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 350 м.п. (2 очередь)  -Текущий ремонт дороги по ул. Золотой Колос д. Зорино Рышковского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 750 м.п.  -Текущий ремонт дороги в д. Малая Шумаковка Шумаковского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью720 м.п. (3-я очередь)  -Текущий ремонт дороги в д. Щетинка Щетинского сельсовета Курского района Курской области, протяжённостью 150 мп.  -Текущий ремонт автомобильной дороги "Крым"-1-я Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 760 м.п (2очередь)  -Текущий ремонт дороги в д. Каменево Винниковского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 950 м.п. (III очередь)  -Текущий ремонт дороги в д.Хмелевая Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области 600 м.п.  -Текущий ремонт дороги Пашковского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,400 км (примыкание к автомобильной дороге «Курск-п.Искра» - Чаплыгино- Алябьево- Глебово- Денисово» съезд влево до МБУ «Глебовская СОШ».  Содержание дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2018г. | 43 792 038,90  42 777 695,00  6 587 602,00  531 236,00  991 695,00  362 454,00  1 710 181,00  885 666,00  3 177 636,00  2 906 936,00  1 408 594,00  2 006 841,00  2 004 068,00  617 814,00  1 927 826,00  2 614 597,00  3 951 381,00  547 708,00  4 894 559,00  2 582 055,00  1 665 582,00  1 403 264,00  1 014 343,90 | 43 792 038,90  42 777 695,00 6 587 602,00  531 236,00  991 695,00  362 454,00  1 710 181,00  885 666,00  3 177 636,00  2 906 936,00  1 408 594,00  2 006 841,00  2 004 068,00  617 814,00  1 927 826,00  2 614 597,00  3 951 381,00  547 708,00  4 894 559,00  2 582 055,00  1 665 582,00  1 403 264,00  1 014 343,90 | х | х | х |
| 3. | Контрольное событие  Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»:  -«Автомобильная дорога по с.Колодное Полевского сельсовета Курского района Курской области»;  -«Автомобильная дорога по с.Желяево Полянского сельсовета Курского района Курской области»  Получение заключения государственной экспертизы проектов:  -«Автомобильная дорога Большое Шумаково - Радино Лебяженского сельсовета Курского района Курской области»;  -«Автомобильная дорога д. 2-е Безлесное – д. 2-е Букреево через х. Красный Пахарь Лебяженского сельсовета Курского района Курской области»  -«Автомобильная дорога по с.Колодное Полевского сельсовета Курского района Курской области»;  -«Автомобильная дорога по с.Желяево Полянского сельсовета Курского района Курской области»  Осуществление строительного контроля и авторского надзора в ходе выполнения СМР | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2018г. | 1 918 342,00  300 000,00  270 000,00  250 000,00  263 742,00  200 000,00  384 600,00  250 000,00 | 1 918 342,00  300 000,00  270 000,00  250 000,00  263 742,00  200 000,00  384 600,00  250 000,00 | х | х | х |
| 4. | Контрольное событие  Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна |  | 551 444,00 | 551 444,00 | х | х | х |
| 5. | Контрольное событие  Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»:    -«Проезд по д. 2-я Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области»;  -«Проезд по д. Халино Клюквинского сельсовета Курского района Курской области»;  -«Проезд по д. Шагарово Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области»;  -«Проезд по д. 2-е Шемякино Нижнемдведицкого сельсовета Курского района Курской области» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2018г. | 15 843 365,00  4 000 000,00  3 910 577,00    3 932 788,00  4 000 000,00 | 15 843 365,00  4 000 000,00  3 910 577,00    3 932 788,00  4 000 000,00 | х | х | х |
| 6. | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019годы» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2018г. | 100 000,00 | 100 000,00 | х | х | х |
| 7. | Контрольное событие  Оборудование уголков ПДД дошкольных и школьных учреждений, оснащение отрядов «Юные инспектора дорожного движения» для участия в областных соревнованиях; проведение акций: «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Зебра», «Школьные каникулы», «День знаний» и др. Используются световозвращающие приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2018г. | 30 000,00 | 30 000,00 | х | х | х |
| 8. | Контрольное событие  Установлены, заменены дорожные знаки и таблички, нанесена горизонтальная дорожная разметка, установлены системы контроля, выполнены работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2018г. | 70 000,00 | 70 000,00 | х | х | х |
| 19. | Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курскойобласти на 2015-2019годы» |  | 2018г. | 62 205 189,90 | 62 205 189,90 | х | х | х |

**2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курскойобласти на 2015-2019годы» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2019г. | 58 330 800,00 | 58 330 800,00 | х | х | х |
| 2. | Контрольное событие  Разработка и проверка локальных сметных расчетов (проектно-сметной документации)  Ремонт, капитальный ремонт и выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального района «Курский район»:  Ремонт дорог ( в соответствии с актами  оценки технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории Курского района)  Содержание дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2019г. | 33 668 900,00  32 668 900,00  1000 000,00 | 33 668 900,00  32 668 900,00  1000 000,00 | х | х | х |
| 3. | Контрольное событие  Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»:  - «Автомобильная дорога по ул. Набережная в с. Колодное Полевского сельсовета Курского района Курской области»  Автомобильная дорога к д.Городище Бесединского сельсовета  Получение заключения государственной экспертизы проектов  Осуществление строительного контроля и авторского надзора в ходе выполнения СМР | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2019г. | 750 000,00  250 000,00  500 000,00 | 750 000,00  250 000,00  500 000,00 | х | х | х |
| 4. | Контрольное событие  Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2019г. | 300 000,00 | 300 000,00 | х | х | х |
| 5. | Контрольное событие  Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»:    -«Проезд по д. 2-е Шемякино Нижнемдведицкого сельсовета Курского района Курской области»  -«Проезд по д. 2-я Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области»;  -«Проезд по д. Халино Клюквинского сельсовета Курского района Курской области»;  - «Автомобильная дорога по ул. Набережная в с. Колодное Полевского сельсовета Курского района Курской области»  - «Автомобильная дорога по ул. Мирная в с. Колодное Полевского сельсовета Курского района Курской области»  -"Автомобильная дорога Большое Шумаково - Радино Лебяженского сельсовета Курского района Курской области"  -"Автомобильная дорога д. 2-е Белесное - д. 2-е Букреево через Красный Пахарь Лебяженского сельсовета Курского района Курской области"  - «Автомобильная дорога по д. Кизилово Полевского сельсовета Курского района Курской области» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2019г. | 23 524 000,00  1 188 204,00  7 098 395,00  1 477 618,00  3 000 000,00  1 759 783,00  3 000 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00 | 23 524 000,00  1 188 204,00  7 098 395,00  1 477 618,00  3 000 000,00  1 759 783,00  3 000 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00 | х | х | х |
| 6. | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019годы» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2019г. | 87 900,00 | 87 900,00 | х | х | х |
| 7. | Контрольное событие  Оборудованы уголки ПДД дошкольных и школьных учреждений, оснащен отряд «Юные инспектора дорожного движения» для участия в областных соревнованиях; проведены акции: «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Зебра», «Школьные каникулы», «День знаний» и др. Используются световозвращающие приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2019г. | 23 700,00 | 23 700,00 | х | х | х |
| 8. | Контрольное событие  Установлены, заменены дорожные знаки и таблички, нанесена горизонтальная дорожная разметка, установлены системы контроля, выполнены работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Пилюгина Любовь Васильевна | 2019г. | 64 200,00 | 64 200,00 | х | х | х |
| 19. | Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курскойобласти на 2015-2019годы» |  | 2019г. | 58 330 800,00 | 58 330 800,00 | х | х | х |