**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 24.01.2019г. № 168**

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» на 2019 год**

В соответствии с распоряжением Администрации Курского района Курской области от 28 октября 2013 года № 337 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Курский район» Курской области», в целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. № 2991, Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы».

2. Отделу дорожной деятельности, транспорта и связи (Кожухарь А.В.) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Курского района Курской области по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности В.М. Сляднева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава Курского района В.М. Рыжиков

Приложение

к постановлению Администрации

Курского района Курской области

от 24 января 2019 года № 168

**План**

**реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019годы» подпрограмм муниципальной программы и их значениях на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  контрольного  события  программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Срок  реализации  (дата) | Объем ресурсного обеспечения (руб.) | | | | |
| Всего | Бюджет Курского района Курской области | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Вне  бюджетные источники |
| 1. | Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Курского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019годы» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович | 2019г. | 99 940 172,00 | 69 966 402,00 | х | 29 973 770,0 | х |
| 2. | Контрольное событие  Разработка и проверка локальных сметных расчетов (проектно-сметной документации)  Ремонт, капитальный ремонт и выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального района «Курский район»:  - «Ремонт автомобильной дороги в с. 2-е Красниково длиной 1000 м.п. Бесединского сельсовета Курского района Курской области»;  - «Ремонт дороги по ул. Садовая в д. Верхняя Медведица 650 м.п. Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области»;  - «Ремонт автомобильной дороги по ул. Мосолова в д. Ворошнево (длиной 0,2 км) Ворошневского сельсовета Курского района Курской области»;  - «Ремонт автомобильной дороги в с.Рышково ул. Полевая - д. Зорино протяженностью 500 м.п. Рышковского сельсовета Курского района Курской области»;  - «Ремонт дороги в д. 2-е Безлесное (х. Мурыновка) длиной 250 м.п. Лебяженского сельсовета Курского района Курской области»;  - «Ремонт автомобильной дороги к земельным участкам граждан СНТ «Строитель (3-5) сектор, расположенного в нижнем бьефе левобережной плотины Курского водохранилища на реке Тускарь, д. Щетинка длиной 1850 м.п. Щетинского сельсовета Курского района Курской области»;  - «Ремонт дороги в с. Шуклинка 350 м.п. Щетинского сельсовета Курского района Курской области»;  - «Ремонт дороги в д.Татаренково по ул.Журавского (650мп) Нижнемедведицкий сельсовет Курского района Курской области».  - Ремонт автомобильной дороги пос. Малиновый Винниковского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 1,0 км;  - Ремонт дороги по ул. Тепличная д. Ворошнево Ворошневского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 1,1 км;  - Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная д.Зорино Рышковского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,712 км  Содержание дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович | 2019г. | 30 519 784,00  29 019 784,00  3 497 836,00  2 272 708,00  794 088,00  1 904 166,00  822 937,00  6 275 639,00  1 148 016,00  2 925142,00  2 999 853,00  3 292 076,00  3 087 323,00  1 500 000,00 | 25 119 872,00  23 619 872,00  3 497 836,00  2 272 708,00  794 088,00  1 904 166,00  822 937,00  6 275 639,00  1 148 016,00  2 925142,00  2 999 853,00  3 292 076,00  3 087 323,00  1 500 000,00 | х | 5 399 912,00  1 799 912,00  1 800 000,00  1 800 000,00 | х |
| 3. | Контрольное событие  Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»:  -«Автомобильная дорога «Курск – Борисоглебск» - Беседино, д. 272 – д. 298 Бесединского сельсовета Курского района Курской области»;  -«Автомобильная дорога «Курск – Борисоглебск» - Полевая» - Демино» - Еремино Полевского сельсовета Курского района Курской области»;  -«Автомобильная дорога «Курск – Поныри» - д. Щетинка, д. 70 - д.101 Полевского сельсовета Курского района Курской области»;  -«Автомобильная «Курск – Касторное» - Ноздрачево - Виногробль» - д. 2-е Винниково Полевского сельсовета Курского района Курской области»;  Разработка проектов автомобильных дорог общего пользования местного значения, планируемых к участию в проекте "Народный бюджет" в Курской области на 2020 год  Получение заключения государственной экспертизы проектов:  Осуществление строительного контроля и авторского надзора в ходе выполнения СМР | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович | 2019г. | 6 795 541,00  280 000,00  200 000,00  250 000,00  300 000,00  4 000 000,00  00,00  1 665 541,00  00,00 | 6 795 541,00  280 000,00  270 000,00  250 000,00  300 000,00  4 000 000,00  00,00  1 665 541,00  00,00 | х | х | х |
| 4. | Контрольное событие  Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович | 2019г. | 00,00 | 00,00 | х | х | х |
| 5. | Контрольное событие  Изготовление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович | 2019г. | 115 000,00 | 115 000,00 | х | х | х |
| 6. | Контрольное событие  Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района «Курский район»:    - «Проезд по д. 2-я Моква Моковского сельсовета Курского района Курской области»;  - «Проезд по д. Халино Клюквинского сельсовета Курского района Курской области»;  - «Проезд по д. 2-е Шемякино Нижнемдведицкого сельсовета Курского района Курской области»  - «Проезд по ул. Трудовая в д.Татаренкова Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области» (3 очередь – 0,900км);  - «Автомобильная дорога по с. Беседино (д.378-д.372 в сторону школы) Бесединского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,380 км.»  - «Автомобильная дорога по ул. Малиновая с.Верхнекасиново Брежневского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,710 км.»  - «Автомобильная дорога в д. Волобуево Камышинского сельсовета Курского района»  - «Автомобильная дорога д.Дурнево-с.Клюква Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,360 км.»  - «Автомобильная дорога в д. Екатериновка Новопоселеновского сельсовета Курского района»  - «Автомобильная дорога по ул. Веселая в д.1-я Моква Моковского сельсовета Курского района»  - «Автомобильная дорога по д. Ноздрачево Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,400 км.»  - «Автодорога местного значения общего пользования по ул. Набережной в д.Полевая Полевского сельсовета Курского района Курской области»  - «Автомобильная дорога в с.Полянское Полянского сельсовета Курского района»  - «Автомобильная дорога по ул. Новоселов в д. Сапогово Пашковского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,300 км.»  - «Автомобильная дорога по ул. Полевая в пос. Черемушки Лебяженского сельсовета Курского района»  - «Автомобильная дорога по с. 1-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,300 км.»  - «Автомобильная дорога в д. Б.Шумаково Шумаковского сельсовета Курского района»  - «Автомобильная дорога по ул. Авиационная п. Юбилейный Щетинского сельсовета Курского района Курской области, протяженностью 0,625 км» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович | 2019г. | 62 509 847,00  4 097 405,00  3 249 496,00    2 417 316,00  452 871,00  1 626 290,00  3 791 461,00  1 385 111,00  1 253 563,00  2 050 238,00  1 637 872,00  1 539 261,00  1 796 143,00  2 084 974,00  945 170,00  1 834 386,00  1 037 404,00  2 018 908,00  4 718 120,00 | 62 509 847,00  4 097 405,00  3 249 496,00    2 417 316,00  452 871,00  1 626 290,00  3 791 461,00  1 385 111,00  1 253 563,00  2 050 238,00  1 637 872,00  1 539 261,00  1 796 143,00  2 084 974,00  945 170,00  1 834 386,00  1 037 404,00  2 018 908,00  4 718 120,00 | х | 24 573 858,0  00,00  1 800 000,00  1 800 000,00  1 800 000,00  1 800 000,00  1 800 000,00  1 800 000,00  1 800 000,00  1 800 000,00  1 800 000,00  1 417 753,00  1 800 000,00  1 556 105,00  1 800 000,00  1 800 000,00 | х |
| 7. | Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019годы» | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович | 2019г. | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | х | х | х |
| 8. | Контрольное событие  Оборудование уголков ПДД дошкольных и школьных учреждений, оснащение отрядов «Юные инспектора дорожного движения» для участия в областных соревнованиях; проведение акций: «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Зебра», «Школьные каникулы», «День знаний» и др. Используются световозвращающие приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | Начальник управления по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области Сорокина Татьяна Александровна | 2019г. | 00,00 | 00,00 | х | х | х |
| 9. | Контрольное событие  Установка, заменена дорожных знаков и табличек, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка системы контроля, выполнение работы, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович | 2019г. | 600 000,00 | 600 000,00 | х | х | х |
| 10. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования «Курский район» Курской области | Начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи Администрации Курского района Курской области Кожухарь Алексей Викторович | 2019г. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | х | х | х |
| 111. | Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курском районе Курской области и безопасности дорожного движения в Курском районе Курской области на 2015-2019годы» |  | 2019г. | 99 940 172,00 | 69 966 402,00 | х | 29 973 770,0 | х |