**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 25 сентября 2015г. № 3740**

**О внесении изменений в постановление Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. №2984 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

В соответствии с Уставом муниципального района «Курский район» Курской области, решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 30.06.2009г. № 155-1-30 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Курском районе», решением Представительного Собрания Курского района Курской области от 10.09.2015г. № 10-3-66 « О внесении изменений в решение Представительного Собрания Курского района Курской области от 24.12.2014г. № 5-3-31 « О бюджете Курского района Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Администрация Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Курского района Курской области от 07.11.2014г. № 2984 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» следующие изменения:

 1.1 В паспорте муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» в содержании графы «Объемы бюджетных ассигнований программы» цифры «15 965 000,00»; «9 265 000,00» заменить цифрами «16 134 984,00»; «9 434 984,00» соответственно;

1.2 В текстовой части муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» в разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Курского района Курской области » цифры «15 965 000,00»; «9 265000,00» заменить цифрами «16134984,00»; «9434984,00» соответственно;

 1.3 В паспорте подпрограммы 1 «Энергосбережение в Курском районе Курской области» в графе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры «15 965 000,00»; «9 265 000,00» заменить цифрами «16 134 984,00»; «9 434 984,00» соответственно;

 1.4 В текстовой части подпрограммы 1 «Энергосбережение в Курском районе Курской области» в разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы цифры «15 965 000,00»; «9 265 000,00» заменить цифрами «16134984,00»; «9 434 984,00» соответственно;

 1.5 В текстовой части муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» раздел IV «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» дополнить новым мероприятием следующего содержания:

 «1.4 приобретение и установка водонагревателей.»;

1.6 В текстовой части подпрограммы 1 «Энергосбережение в Курском районе Курской области» раздел IV «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить новым мероприятием следующего содержания:

 «1.4 приобретение и установка водонагревателей.»;

 1.7 Приложения №2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» и №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» за счет средств бюджета Курского района Курской области» изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Курского района В.М. Рыжиков

**Приложение №2**

**к муниципальной программе**

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Курском районе

 Курской области на 2015-2019 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»**

| Nп/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок | Ожидаемыйнепосредственныйрезультат(краткое описание) | Последствиянереализациицелевойпрограммы,основногомероприятия | Связь с показателями муниципальнойпрограммы(подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончанияреализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  Подпрограмма «Энергосбережение в Курском районе Курской области» |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по переводу на автономное отопление зданий и сооружений муниципальных учреждений Курского района Курской области | Ответственныйисполнитель :- Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской областиСоисполнители:- Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области | 2015 г. | 2019 г. | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области на 17,6 %; повышение экономии электрической энергии на 1,2 тыс. кВтч;повышение экономии тепловой энергии до 574,6 тыс. Гкал | Рост затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области | Выполнение показателей программы |
|  | Основное мероприятие 1.2 Установка узлов учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабженияОсновное мероприятие 1.3 Установка счетчика холодной водыОсновное мероприятие 1.4 Приобретение и установка водонагревателей | Ответственныйисполнитель :- Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской областиСоисполнители:- Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области- Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской областиОтветственныйисполнитель:Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской области; Соисполнители:- Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области;Ответственныйисполнитель:Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской области; Соисполнители:- Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области; | 2015г.2015г. |  | Снижение затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской области на 17,6 %; повышение экономии электрической энергии на 1,2 тыс. кВтч;повышение экономии тепловой энергии до 574,6 тыс. Гкал;повышение экономии холоднойводы на 13%.Повышение экономии холоднойводы на 13 %.Повышение экономии горячей воды на 10 %. | Рост затрат на использование энергоресурсов муниципальными учреждениями Курского района Курской областиРост затрат на использование холодной воды муниципальными учреждениями Курского района Курской областиРост затрат на использование горячей воды муниципальными учреждениями Курского района Курской области | Выполнение показателей программыВыполнение показателей программыВыполнение показателей программы |

 **Приложение №3**

**к муниципальной программе**

 «Энергосбережение и повышение энергетической

 эффективности в Курском районе

 Курской области на 2015-2019 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» за счет средств бюджета Курского района Курской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы(рублей),годы |
| ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная программа Курского района Курской области | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы» | Всего, в том числе | х | х | х | х | 9434984,00 | 1950000,00 | 1200000,00 | 1550000,00 | 2000000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель:Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской областиСоисполнители:Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской областиОтдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | ххх | ххх | ххх | ххх | 09434984,000 | 01950000,000 | 01200000,000 | 01550000,000 | 02000000,000 |
| Подпрограмма 1. | «Энергосбережение в Курском районе Курской области» | Всего, в том числеОтветственный исполнитель:Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской области; Соисполнители: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области;Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области | хххх | хххх | хххх | хххх | 9434984,0009434984,000 | 1950000,0001950000,000 | 1200000,0001200000,000 | 1550000,0001550000,000 | 2000000,000200000,000 |
| Основное мероприятие 1.1Основное мероприятие 1.2Основное мероприятие 1.3Основное мероприятие 1.4 | Проведение мероприятий по переводу на автономное отопление зданий и сооружений муниципальных учреждений Курского района Курской областиУстановка узлов учета тепловой энергии горячего и холодного водоснабженияУстановка счетчика холодной водыприобретение и установка водонагревателей | Ответственный исполнитель:Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской области; Соисполнители:Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области;Ответственный исполнитель:Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской области; Соисполнители:Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области;Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской областиОтветственный исполнитель:Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской области; Соисполнители:Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области;Ответственный исполнитель:Отдел ЖКХ и строительства Администрации Курского района Курской области; Соисполнители: Управление по делам образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской области; | х006006х006006007х006х006006 | х07020701х070107020702х0702х07010702 | х05 1 143405 1 1434х05 1 143405 1 143405 1 1434х05 1 1434х05 1 143405 1 1434 | х600600х600600600х**6**00х600600 | 08029984,00880 000,000212 000,00210 000,000045 000,00038600,0019400,00 | 01950000,000000000000 | 01200000,000000000000 | 01550000,000000000000 | 02000000,000000000000 |